Stanovení technologického postupu výroby závěsu na dveře na základě výtvarného návrhu

- Volba materiálu na výrobu navrženého závěsu na dveře

- Stanovení konkrétních profilů pro každý díl závěsu na dveře

- Postup výroby:

- Zhotovení čepu s lístečkem a objímky se špicí

- Zhotovení oka závěsu

- Zhotovení ramen závěsu rozseknutím a tvarováním

- Zdobení rýhováním

- Povrchová úprava

- Vytvoření fotodokumentace

- Stanovení ceny závěsu na dveře

- Časový harmonogram výroby závěsu na dveře

- Kresebný návrh závěsu na dveře				4 hodiny

- Výběr a příprava materiálu				0,5

- Výroba čepu s lístečkem a objímku se špicí		1

- Výroba oka závěsu		     				1

- Výroba ramen závěsu					1,5

- Zdobení rýhováním					1,5

- Povrchová úprava						1

- Fotodokumentace						0,5

- Stanovení ceny vyrobeného závěsu na dveře		1

CELKEM		 12 HODIN