Stanovení technologického postupu výroby zrcadla na základě vlastního výtvarného návrhu

- Volba materiálu na výrobu navrženého zrcadla

- Stanovení konkrétních profilů pro každý díl zrcadla

- Postup výroby:

- Zhotovení vnějšího oválu

- Zhotovení jednotlivých dílů výplně

- Zhotovení a nasazení spon

- Zhotovení zajištění skla zrcadla

- Povrchová úprava

- Vytvoření fotodokumentace

- Stanovení ceny výrobku

- Časový harmonogram výroby zrcadla

- Kresebný návrh zrcadla 					  4 hodiny

- Výběr a příprava materiálu				  1

- Výroba dílů výplně						33,5

- Výroba a nasazení spon                          			  4

- Výroba dílů k zajištění skla				  2

- Povrchová úprava						  2

- Fotodokumentace						  0,5

- Stanovení ceny vyrobeného zrcadla			  1

CELKEM		  48    HODIN